## Bài 1

## 1. Sprint Planning

• Thời gian: 9:00 – 13:00 (ngày đầu Sprint)

• Người tham gia: Toàn bộ Scrum Team (PO, SM, Dev Team)

• Mục tiêu: Xác định mục tiêu Sprint, chọn các PBI và phân chia công việc cho từng thành viên trong nhóm.

| PBI | Mô tả | Ước tính | Người phụ trách | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PBI-01 | Đăng ký / Đăng nhập người dùng | 8 giờ | Nguyễn Văn A (Frontend), Trần Minh B (Backend) | A làm UI + form validation; B làm API đăng nhập |
| PBI-02 | Xem danh mục sản phẩm | 5 giờ | Lê Hoàng C | Thực hiện giao diện + gọi API danh mục |
| PBI-03 | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | 8 giờ | Phạm Ngọc D (Frontend) + B (Backend) | D làm UI giỏ hàng, B làm API thêm/sửa/xóa item |

## 2. Daily Scrum

• Thời gian: 15 phút mỗi ngày (9:00 – 9:15).

• Hình thức: Google Meet hoặc trực tiếp.

• Nội dung mỗi thành viên trả lời:

1. Hôm qua tôi đã làm gì?

2. Hôm nay tôi sẽ làm gì?

3. Có trở ngại gì không?

## 3. Sprint Review

• Trình bày sản phẩm đã hoàn thành cho Product Owner và khách hàng.

• Demo các chức năng: Đăng nhập, xem sản phẩm, giỏ hàng.

• Thu thập phản hồi và cập nhật Product Backlog.

## 4. Sprint Retrospective

• Đánh giá lại Sprint vừa qua.

• Mô hình: Start – Stop – Continue.

• Ví dụ:

| Start | Stop | Continue |
| --- | --- | --- |
| Thử nghiệm tự động | Họp quá dài | Giao tiếp chủ động |

Bài 2

1. User Stories cho ứng dụng mua sắm trực tuyến

– Tạo tài khoản

Tôi là một khách hàng,
Tôi muốn tạo tài khoản,
Để tôi có thể đăng nhập và theo dõi đơn hàng.

– Đăng nhập

Tôi là một khách hàng,
Tôi muốn đăng nhập,
Để tôi có thể sử dụng các tính năng cá nhân hóa.

– Tìm kiếm sản phẩm

Tôi là một khách hàng,
Tôi muốn tìm kiếm sản phẩm,
Để tôi có thể nhanh chóng tìm được sản phẩm mình cần.

– Xem chi tiết sản phẩm

Tôi là một khách hàng,
Tôi muốn xem chi tiết sản phẩm,
Để tôi có thể đánh giá sản phẩm trước khi mua.

– Thêm vào giỏ hàng

Tôi là một khách hàng,
Tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng,
Để tôi có thể thanh toán sau.

– Thanh toán

Tôi là một khách hàng,
Tôi muốn thanh toán bằng nhiều phương thức,
Để tôi có thể chọn cách thanh toán phù hợp nhất.

– Xem lịch sử đơn hàng

Tôi là một khách hàng,
Tôi muốn xem lịch sử đơn hàng,
Để tôi có thể theo dõi những gì tôi đã mua.

2. Product Backlog (Sắp xếp theo mức độ ưu tiên)

| Mức độ ưu tiên | User Story | Giá trị mang lại |
| --- | --- | --- |
| Cao | – Đăng nhập | Cần thiết để truy cập và cá nhân hóa trải nghiệm |
| Cao | – Tìm kiếm sản phẩm | Giúp người dùng tìm sản phẩm nhanh chóng |
| Cao | – Xem chi tiết sản phẩm | Hỗ trợ quyết định mua hàng |
| Trung bình | – Giỏ hàng | Cho phép lưu trữ sản phẩm để mua sau |
| Trung bình | – Thanh toán | Hoàn tất quy trình mua hàng |
| Thấp | – Tạo tài khoản | Phục vụ khách hàng mới |
| Thấp | – Lịch sử đơn hàng | Tiện theo dõi các giao dịch đã thực hiện |

Bài 3:

1. User Stories – Ứng dụng đặt vé xem phim

– Tìm kiếm phim

Tôi là một khách hàng,
Tôi muốn tìm kiếm phim,
Để tôi có thể xem danh sách phim đang chiếu.

– Lọc phim theo thể loại

Tôi là một khách hàng,
Tôi muốn lọc phim theo thể loại,
Để tôi có thể chọn phim phù hợp với sở thích.

– Xem chi tiết phim

Tôi là một khách hàng,
Tôi muốn xem thông tin chi tiết phim,
Để tôi có thể đánh giá trước khi mua vé.

– Chọn suất chiếu

Tôi là một khách hàng,
Tôi muốn chọn suất chiếu,
Để tôi có thể đặt vé đúng thời điểm tôi mong muốn.

– Chọn ghế

Tôi là một khách hàng,
Tôi muốn chọn ghế ngồi,
Để tôi có thể chọn vị trí phù hợp.

– Thanh toán online

Tôi là một khách hàng,
Tôi muốn thanh toán online,
Để tôi có thể hoàn tất việc đặt vé một cách tiện lợi.

– Nhận thông báo phim mới

Tôi là một khách hàng,
Tôi muốn nhận thông báo khi có phim mới,
Để tôi không bỏ lỡ suất chiếu hoặc phim hot.

2. User Story Mapping – Hành trình người dùng

| Bước lớn | Hoạt động | User Stories liên quan | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Khám phá phim | Tìm kiếm phim | US-01, US-02 | Bắt đầu hành trình |
| Tìm hiểu phim | Xem chi tiết phim | US-03 | Giúp người dùng quyết định |
| Đặt vé | Chọn suất chiếu, chọn ghế | US-04, US-05 | Bước quan trọng |
| Thanh toán | Thanh toán trực tuyến | US-06 | Hoàn tất đặt vé |
| Theo dõi thông tin | Nhận thông báo phim mới | US-07 | Tăng mức độ gắn kết |

3. Product Backlog (Ưu tiên)

| Mức độ ưu tiên | User Story | Giá trị mang lại |
| --- | --- | --- |
| Cao | US-01 – Tìm kiếm phim | Chức năng chính |
| Cao | US-03 – Xem chi tiết phim | Hỗ trợ quyết định đặt vé |
| Cao | US-04 – Chọn suất chiếu | Bắt buộc để đặt vé |
| Cao | US-05 – Chọn ghế | Trải nghiệm quan trọng |
| Trung bình | US-06 – Thanh toán | Hoàn tất giao dịch |
| Trung bình | US-02 – Lọc phim | Cải thiện trải nghiệm tìm kiếm |
| Thấp | US-07 – Nhận thông báo | Tăng tương tác người dùng |

Bài 4:

BÁO CÁO CUỘC HỌP DAILY SCRUM – ĐỘI DEV BACKEND

Ngày: 20/11/2025
Thời gian họp: 9:00 – 9:15
Scrum Master: Nguyễn Văn A
Thành viên tham gia:

- Dev 1 – Trần Minh

- Dev 2 – Lê Hoàng

- Dev 3 – Nguyễn Phúc

1. Mô phỏng nội dung cuộc họp Daily Scrum

Thành viên 1 – Trần Minh

- Hôm qua tôi đã làm gì?
Tôi đã hoàn thành API xử lý đăng nhập và tối ưu middleware xác thực.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?
Tôi sẽ tiếp tục tích hợp API đăng nhập với frontend và viết unit test.

- Trở ngại đang gặp phải:
Không có trở ngại.

Thành viên 2 – Lê Hoàng

- Hôm qua tôi đã làm gì?
Tôi đã hoàn thành module xử lý dữ liệu tìm kiếm và thiết lập bộ lọc nâng cao.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?
Tôi sẽ tiến hành kiểm thử hiệu suất hệ thống tìm kiếm.

- Trở ngại đang gặp phải:
Tốc độ truy vấn dữ liệu chậm và không ổn định.

Thành viên 3 – Nguyễn Phúc

- Hôm qua tôi đã làm gì?
Tôi đã làm việc với API thanh toán, hoàn thiện phần tích hợp cơ bản.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?
Tôi sẽ tiếp tục test kết nối thanh toán và xử lý callback giao dịch.

- Trở ngại đang gặp phải:
Gặp lỗi kết nối giữa hệ thống và API thanh toán.

2. Tổng hợp các trở ngại & hướng giải quyết

Trở ngại 1:

Tốc độ truy vấn dữ liệu không ổn định
- Giải pháp: Tối ưu lại câu truy vấn SQL, xem lại index của bảng, hoặc phối hợp với team Database để phân tích hiệu suất.

Trở ngại 2:

Lỗi kết nối API thanh toán
- Giải pháp: Kiểm tra key bảo mật và cấu hình endpoint; làm việc với đội API để xác định nguyên nhân từ phía nhà cung cấp.

3. Điều chỉnh tiến độ

- Scrum Master thống nhất hỗ trợ Dev 2 làm việc với team Database ngay sau cuộc họp.

- Dev 3 sẽ được hỗ trợ kiểm tra log kết nối API từ môi trường staging.

- Các công việc không bị ảnh hưởng lớn và vẫn bám sát mục tiêu Sprint.

## 4. Kết luận

Cuộc họp kết thúc lúc 9:15.
Các trở ngại đã được ghi nhận và phân công người xử lý cụ thể. Nhóm tiếp tục bám sát Sprint Goal và sẽ cập nhật tiến độ trong Daily Scrum tiếp theo.