Bài 1:

User Story:

"Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để có thể theo dõi tiến độ công việc."

Ước lượng Story Points:

5 điểm (theo dãy Fibonacci)

Lý do chọn Story Points:

– Tính năng yêu cầu xây dựng giao diện form nhập liệu.
– Cần xử lý validate dữ liệu (tiêu đề, mô tả, ngày hoàn thành, mức ưu tiên).
– Cần gọi API hoặc xử lý lưu dữ liệu.
– Cập nhật giao diện danh sách công việc sau khi tạo mới.
– Độ phức tạp ở mức trung bình nên phù hợp với Story Point = 5.

Bài 2:

User Story:

"Là khách hàng, tôi muốn thanh toán đơn hàng để hoàn tất việc mua sắm trực tuyến."

Ước lượng Story Points:

13 điểm (theo dãy Fibonacci)

Lý do chọn Story Points:

– Tính năng thanh toán phức tạp hơn các chức năng thông thường.
– Cần xử lý nhiều bước: xác nhận thông tin đơn hàng, tính tổng tiền, phí vận chuyển, mã giảm giá…
– Tích hợp cổng thanh toán (VD: VNPay, MoMo, Paypal…).
– Đòi hỏi xử lý tính an toàn, mã hóa, giao dịch thất bại/thành công.
– Cần nhiều trường hợp kiểm thử hơn so với các tính năng khác.
Do đó mức độ phức tạp cao, phù hợp với 13 Story Points.

Bài 3:

User Story: “Là người dùng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để có thể mua hàng trong một đơn hàng duy nhất.”

Kết quả ước lượng bằng Planning Poker:

- Hà (FE): 5

- Minh (BE): 8

- Lan (QA): 3

- An (PO): 8

- Hạ (DevOps): 5

Lý do khác biệt:
FE và QA đánh giá dựa trên giao diện và chức năng cơ bản nên điểm thấp.
BE và PO đánh giá cả phần xử lý backend, lưu trữ giỏ hàng, đồng bộ, merge khi người dùng đăng nhập nên phức tạp hơn.

Kết quả đồng thuận cuối cùng: 8 Story Points

Lý do:
Tính năng yêu cầu lưu giỏ hàng, xử lý merge khi đăng nhập, đồng bộ dữ liệu và quản lý trạng thái. Mức độ phức tạp ở mức cao hơn trung bình nên cả nhóm thống nhất chọn 8 điểm Story.

Bài 4:

User Story:
“Là người dùng, tôi muốn đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng trực tuyến để có thể truy cập tài khoản và sử dụng các dịch vụ an toàn.”

Kết quả ước lượng bằng Planning Poker

Các thành viên trong nhóm và điểm Story đã chọn:

- Hà (Frontend): 3

- Minh (Backend): 8

- Lan (QA): 5

- An (Security Engineer): 13

- Hạ (DevOps): 5

Giải thích sự khác biệt

- Frontend (3): Chỉ cần xây giao diện đăng nhập và gửi yêu cầu, khá đơn giản.

- Backend (8): Cần xử lý xác thực, mã hóa mật khẩu, kiểm tra tài khoản, token → phức tạp và quan trọng.

- QA (5): Kiểm thử đăng nhập bao gồm nhiều trường hợp lỗi nhưng vẫn ở mức trung bình.

- Security Engineer (13): Tính năng liên quan đến bảo mật cao (chống brute force, giới hạn số lần đăng nhập, mã hóa, kiểm tra bất thường) nên đánh giá phức tạp nhất.

- DevOps (5): Cần cấu hình môi trường, log bảo mật và giám sát nhưng không quá nặng.

Kết quả đồng thuận cuối cùng:

8 Story Points

Lý do chọn 8 Story Points

Tính năng đăng nhập ngân hàng yêu cầu:

- Kiểm tra bảo mật nhiều lớp

- Xử lý backend phức tạp

- Yêu cầu tính ổn định và độ tin cậy cao

- Rủi ro cao nên cần nhiều kiểm thử và logging

Do đó nhóm thống nhất chọn 8 điểm cho mức độ phức tạp trung–cao.

Bài 5:

Dựa trên ứng dụng quản lý công việc, nhóm sử dụng Story Points, Planning Poker và Velocity để chọn User Stories cho Sprint tiếp theo và lập kế hoạch làm việc.

Story Points: Nhóm đánh giá độ phức tạp của từng User Story trong Product Backlog bằng dãy điểm 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Điểm được xác định dựa trên mức độ khó, rủi ro và lượng công việc cần thực hiện.

Planning Poker: Tổ chức cuộc họp Planning Poker. Mỗi thành viên chọn một thẻ điểm Story cho từng User Story. Sau khi mở thẻ, nhóm thảo luận những khác biệt, giải thích lý do và thống nhất số điểm chung.

Xác định mục tiêu Sprint: Nhóm đưa ra mục tiêu cho Sprint, ví dụ “Hoàn thành tính năng giỏ hàng và chức năng đăng nhập”, đảm bảo mục tiêu rõ ràng và phù hợp khả năng nhóm.

Lập kế hoạch công việc: Mỗi User Story được chia thành các tasks nhỏ hơn như thiết kế giao diện, xử lý backend, kiểm tra. Nhóm ước lượng thời gian hoặc công sức cho từng task và phân chia cho thành viên phù hợp năng lực.

Sử dụng Velocity: Dựa vào Velocity của Sprint trước (tổng Story Points đã hoàn thành), nhóm dự đoán khả năng xử lý của Sprint mới. Velocity giúp xác định tổng số Story Points có thể thực hiện và đảm bảo kế hoạch Sprint thực tế, không quá tải.

Bài 6:

Sprint Planning – Ứng dụng quản lý công việc

1. Mục tiêu Sprint

Mục tiêu Sprint: Hoàn thành tính năng quản lý công việc cho người dùng.
Giải thích: Mục tiêu này rõ ràng và có giá trị vì cho phép người dùng tạo, chỉnh sửa và theo dõi tiến độ công việc, giúp cải thiện trải nghiệm quản lý công việc trong ứng dụng.

2. Chọn User Stories từ Product Backlog

User Story 1: Tạo công việc mới
User Story 2: Chỉnh sửa công việc

Lý do chọn:

- Hai User Stories này trực tiếp liên quan đến việc người dùng quản lý công việc, phù hợp với mục tiêu Sprint.

- Khi hoàn thành, người dùng có thể thêm công việc mới và cập nhật thông tin công việc đã tạo, đáp ứng nhu cầu cốt lõi của tính năng quản lý công việc.

3. Phân chia User Stories thành các task nhỏ

User Story 1: Tạo công việc mới

- Task 1: Thiết kế form nhập công việc (Small)

- Task 2: Xử lý lưu dữ liệu lên server (Medium)

- Task 3: Validate thông tin nhập (Small)

- Task 4: Hiển thị thông báo thành công (Small)

User Story 2: Chỉnh sửa công việc

- Task 1: Giao diện chỉnh sửa công việc (Small)

- Task 2: Xử lý cập nhật dữ liệu trên server (Medium)

- Task 3: Đồng bộ danh sách công việc sau chỉnh sửa (Small)

- Task 4: Kiểm thử chức năng chỉnh sửa (Medium)

4. Ước lượng công việc theo T-shirt Sizes

| User Story | Tasks | Kích cỡ T-shirt | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| Tạo công việc mới | Form nhập công việc | Small | Giao diện đơn giản, không phức tạp |
|  | Xử lý lưu dữ liệu | Medium | Cần backend và validate dữ liệu |
|  | Validate thông tin | Small | Kiểm tra dữ liệu cơ bản |
|  | Thông báo thành công | Small | Chỉ hiển thị thông báo, dễ thực hiện |
| Chỉnh sửa công việc | Giao diện chỉnh sửa | Small | Tương tự form tạo công việc |
|  | Xử lý cập nhật dữ liệu | Medium | Backend phức tạp hơn, cần kiểm tra trùng lặp |
|  | Đồng bộ danh sách | Small | Cập nhật giao diện sau chỉnh sửa |
|  | Kiểm thử chức năng | Medium | Kiểm thử các trường hợp khác nhau |

Bài 7:

User Story:
“Là một người dùng, tôi muốn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng ứng dụng.”

| Task | Mô tả | Ước lượng | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| Task 1: Thiết kế giao diện form đăng ký | Tạo form với các trường: tên, email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu | Small | Form là bước đầu tiên người dùng nhìn thấy, dễ thực hiện |
| Task 2: Xử lý API đăng ký | Tạo endpoint backend nhận dữ liệu đăng ký, lưu vào cơ sở dữ liệu | Medium | Cần kết nối frontend với backend và lưu trữ dữ liệu |
| Task 3: Validate dữ liệu người dùng | Kiểm tra dữ liệu hợp lệ (email đúng định dạng, mật khẩu đủ mạnh) | Small | Giúp đảm bảo dữ liệu chính xác và bảo mật |
| Task 4: Hiển thị thông báo kết quả | Thông báo thành công hoặc lỗi khi đăng ký | Small | Giao diện phản hồi cho người dùng, đơn giản và trực quan |
| Task 5: Kiểm thử chức năng đăng ký | Thực hiện kiểm thử các trường hợp: thành công, email trùng, mật khẩu yếu | Medium | Đảm bảo User Story hoạt động đúng và giảm lỗi |

2. Lý do lựa chọn các task

- Task được chia theo quy trình người dùng: từ nhập dữ liệu → gửi dữ liệu → nhận phản hồi → kiểm thử.

- Mỗi task có thể hoàn thành trong một Sprint, không quá phức tạp.

- Đảm bảo nhóm có thể phân công hợp lý giữa Frontend, Backend và QA.

- Chia nhỏ giúp dễ ước lượng, theo dõi tiến độ và phát hiện sớm các vấn đề.

3. Ước lượng công việc

- Task nhỏ (Small) → khoảng 1–2 ngày hoặc 1–2 điểm Story

- Task vừa (Medium) → khoảng 3–4 ngày hoặc 3–5 điểm Story

Tóm lại: User Story “Đăng ký tài khoản” được chia thành 5 task hợp lý, mỗi task đảm bảo hoàn thành độc lập và cùng nhau tạo ra giá trị hoàn chỉnh cho người dùng.

Bài 8:

1. Tính Velocity

Sprint 1:

- Hoàn thành User Story 1: 5 điểm

- Hoàn thành User Story 2: 8 điểm

- Không hoàn thành User Story 3: 3 điểm

Velocity Sprint 1 = 5 + 8 = 13 điểm Story

Sprint 2:

- Hoàn thành User Story 4: 13 điểm

- Hoàn thành User Story 5: 5 điểm

- Không hoàn thành User Story 6: 8 điểm

Velocity Sprint 2 = 13 + 5 = 18 điểm Story

2. Đánh giá Velocity trung bình

Velocity trung bình = (13 + 18) / 2 = 15,5 ≈ 16 điểm Story

- Đây là mức công việc mà nhóm có thể hoàn thành trung bình trong một Sprint.

3. Sử dụng Velocity để lập kế hoạch Sprint tiếp theo

- Dựa trên Velocity = 16 điểm Story, nhóm sẽ chọn các User Stories có tổng điểm khoảng 16 điểm cho Sprint tiếp theo.

- Ví dụ, nếu Product Backlog có các User Stories:

  - US7: 5 điểm

  - US8: 8 điểm

  - US9: 3 điểm
Tổng = 5 + 8 + 3 = 16 điểm, phù hợp với khả năng nhóm.

Lợi ích:

- Tránh quá tải công việc.

- Tăng khả năng hoàn thành các User Stories đã chọn.

- Dự báo tiến độ Sprint chính xác hơn.

Bài 9:

Ước lượng và lập kế hoạch Sprint

1. Ước lượng Story Points

User Story: "Tạo công việc mới"
Ước lượng Story Points: 5 điểm (mức trung bình)
Lý do:

- Bao gồm các bước tạo form nhập dữ liệu, xử lý backend và hiển thị thông báo.

- Không quá phức tạp nhưng cần phối hợp giữa frontend và backend, do đó chọn mức trung bình 5 điểm.

2. Thực hiện Planning Poker

- Mỗi thành viên trong nhóm (hoặc bản thân nếu làm cá nhân) chọn một thẻ Story Point từ dãy Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13...).

- Sau khi mở thẻ, thảo luận sự khác biệt:

  - Ví dụ nếu ai đó chọn 8 điểm vì lo ngại backend phức tạp, nhóm sẽ thảo luận và điều chỉnh mức điểm phù hợp.

- Kết quả cuối cùng: User Story "Tạo công việc mới" được đồng thuận 5 điểm.

3. Lập kế hoạch Sprint

- Xác định Velocity:

  - Ví dụ Velocity trung bình của nhóm = 16 điểm Story/Sprint.

- Chọn User Stories cho Sprint:

  - Tổng điểm Story các User Stories không vượt quá Velocity.

  - Ví dụ:

    - US1: Tạo công việc mới – 5 điểm

    - US2: Chỉnh sửa công việc – 5 điểm

    - US3: Đánh dấu hoàn thành – 3 điểm
→ Tổng = 13 điểm < 16, phù hợp với khả năng nhóm.

- Phân chia công việc:

  - Chia mỗi User Story thành các task nhỏ hơn để dễ thực hiện trong Sprint.

  - Ước lượng thời gian/công sức cho từng task, phân công hợp lý cho các thành viên.

Bài 10:

User Story:
“Là người dùng, tôi muốn tạo giỏ hàng trong ứng dụng bán hàng trực tuyến để có thể thêm, xem và mua nhiều sản phẩm trong cùng một đơn.”

1. Chia nhỏ User Story thành Task

| Task | Mô tả | Ước lượng | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| Task 1: Thiết kế giao diện giỏ hàng | Tạo form hiển thị danh sách sản phẩm, số lượng, tổng tiền | Small | Frontend đơn giản, dễ thực hiện |
| Task 2: Xử lý API giỏ hàng | Tạo các endpoint thêm/xóa/sửa sản phẩm trong giỏ | Medium | Cần logic backend và kết nối với cơ sở dữ liệu |
| Task 3: Thêm sản phẩm vào giỏ | Liên kết nút “Thêm vào giỏ” với backend | Small | Tương đối đơn giản, xử lý một sản phẩm mỗi lần |
| Task 4: Cập nhật số lượng sản phẩm | Cho phép người dùng tăng/giảm số lượng | Medium | Cần tính toán tổng tiền và cập nhật database |
| Task 5: Kiểm tra giỏ hàng | Thực hiện kiểm thử các trường hợp: thêm, xóa, thay đổi số lượng | Medium | Đảm bảo tính năng hoạt động đúng, giảm lỗi |

Lý do chia nhỏ:

- Chia theo tính năng và hành động của người dùng, giúp dễ phân công và quản lý.

- Mỗi task có thể hoàn thành độc lập trong Sprint.

- Giúp nhóm ước lượng công việc chính xác hơn và theo dõi tiến độ.

2. Lập kế hoạch Sprint

- Ước lượng tổng Story Points:

  - Task Small: 1–2 điểm

  - Task Medium: 3–5 điểm
→ Tổng điểm cho User Story này ≈ 12 điểm Story

- Xác định Velocity nhóm:

  - Ví dụ Velocity nhóm = 16 điểm Story/Sprint

- Chọn User Stories và task:

  - Với Velocity = 16, nhóm có thể chọn User Story “Tạo giỏ hàng” (12 điểm) + một User Story nhỏ khác (≤ 4 điểm) để đảm bảo không quá tải.

- Phân công công việc:

  - Frontend: Task 1, Task 3

  - Backend: Task 2, Task 4

  - QA: Task 5

Kết quả: User Story “Tạo giỏ hàng” được thực hiện đầy đủ trong Sprint, phù hợp với khả năng nhóm và đảm bảo giá trị người dùng.