Bài 1:

Product Owner (PO):
“Chào mọi người, Sprint này nhóm tập trung đạt Sprint Goal: Hoàn thiện tính năng xem tiến độ học tập của học viên. Hôm nay chúng ta sẽ demo phần này.”

Developer (Dev):
“Đây là tính năng mới: hệ thống hiển thị phần trăm hoàn thành khóa học, danh sách bài đã học và tự động cập nhật khi học viên xem xong một bài giảng. Em sẽ thử đánh dấu một bài giảng và mọi người có thể thấy tiến độ cập nhật ngay.”

Stakeholder:
“Tính năng hoạt động tốt. Tuy nhiên, tôi muốn bổ sung biểu đồ trực quan hơn, ví dụ dạng thanh hoặc vòng tròn để học viên dễ nhìn hơn. Nhóm có thể cân nhắc cho Sprint sau không?”

Bài 2:

a. Product Backlog Item (PBI)

PBI: Thêm bộ lọc thống kê theo ngày trong trang thống kê hoạt động

User Story (Role – Goal – Benefit):
As a trưởng phòng vận hành,
I want to xem thống kê hoạt động theo ngày hoặc trong 24 giờ gần nhất,
so that tôi có thể kiểm tra chi tiết hiệu suất làm việc hàng ngày của nhân viên thay vì chỉ xem theo tuần.

Hoặc mô tả Business Requirement:
Hệ thống cần bổ sung bộ lọc thời gian cho trang thống kê hoạt động, cho phép người dùng xem dữ liệu theo ngày cụ thể hoặc trong 24 giờ gần nhất, nhằm hỗ trợ việc phân tích chi tiết hoạt động thay vì bị gộp theo tuần.

b. Acceptance Criteria (AC)

Dạng checklist:

- Người dùng có thể chọn ngày cụ thể (ví dụ: 03/11) để xem thống kê hoạt động theo ngày.

- Người dùng có tùy chọn "24 giờ gần nhất" để xem thống kê chi tiết trong khoảng thời gian này.

- Khi chọn một bộ lọc thời gian (ngày hoặc 24 giờ), biểu đồ và các chỉ số thống kê tự động cập nhật đúng theo dữ liệu của khoảng thời gian đã chọn.

- Nếu không chọn bộ lọc, hệ thống giữ nguyên chế độ xem thống kê theo tuần như hiện tại.

- Bộ lọc hiển thị đúng dữ liệu, không bị chồng chéo hay gộp chung với dữ liệu của tuần.

Dạng Given – When – Then (3 AC):

AC1 – Lọc theo ngày

Given người dùng đang ở trang thống kê hoạt động
When người dùng chọn một ngày cụ thể (ví dụ 03/11)
Then hệ thống hiển thị thống kê hoạt động đúng trong phạm vi ngày đó
And không hiển thị dữ liệu của các ngày khác.

AC2 – Lọc theo “24 giờ gần nhất”

Given người dùng đang xem thống kê
When người dùng chọn bộ lọc “24 giờ gần nhất”
Then hệ thống hiển thị dữ liệu hoạt động chính xác trong vòng 24 giờ tính đến thời điểm hiện tại

AC3 – Cập nhật biểu đồ và chỉ số

Given người dùng đã chọn một bộ lọc thời gian
When hệ thống tải thống kê
Then tất cả biểu đồ và số liệu được cập nhật theo đúng dữ liệu của khoảng thời gian đã lọc
And không còn hiển thị dữ liệu gộp theo tuần.

Bài 3:

a. Timeline Sprint (14 ngày)

Sprint Goal: Hoàn thiện tính năng Tạo task – Giao task – Theo dõi tiến độ cho nhóm làm việc nội bộ.

Timeline (ngắn gọn theo đúng ngày):

- Ngày 1: Sprint Planning, xác định Sprint Goal, chia task.

- Ngày 2: Thiết kế UI màn hình “Danh sách task”.

- Ngày 3: Dev bắt đầu code chức năng “Tạo task mới”.

- Ngày 4: Dev hoàn thiện API tạo task + review code.

- Ngày 5: Bắt đầu chức năng “Giao task cho thành viên”.

- Ngày 6: Kiểm thử nội bộ tính năng tạo task.

- Ngày 7: Hoàn thành chức năng “Giao task”.

- Ngày 8: Làm chức năng “Thống kê tiến độ theo ngày/tuần”.

- Ngày 9: Xuất hiện bug liên quan tới phân quyền task.

- Ngày 10: Fix bug + cập nhật lại logic API.

- Ngày 11: Stakeholder yêu cầu thêm “lọc theo trạng thái task”.

- Ngày 12: Dev thêm bộ lọc trạng thái + test nhanh.

- Ngày 13: Chuẩn bị Sprint Review + kiểm thử toàn bộ.

- Ngày 14: Sprint Review + Sprint Retrospective.

b. 5 sự kiện quan trọng trong Sprint

Dưới đây là bảng tổng hợp 5 sự kiện nổi bật, gồm: Ngày – Mô tả – Ảnh hưởng – Bài học rút ra.

Sự kiện 1

Ngày: 3
Mô tả: Dev phát hiện UI thiết kế chưa thống nhất với logic API (thiếu trường “priority”).
Ảnh hưởng: Tiêu cực – team phải chỉnh lại UI + cập nhật API, mất thêm nửa ngày.
Bài học: Luôn rà soát kỹ giữa thiết kế và yêu cầu trước khi bắt đầu code.

Sự kiện 2

Ngày: 7
Mô tả: Hoàn thành chức năng “Giao task cho thành viên”.
Ảnh hưởng: Tích cực – tiến độ Sprint đảm bảo đúng kế hoạch.
Bài học: Làm đúng thứ tự ưu tiên giúp tiến độ ổn định và dễ kiểm soát.

Sự kiện 3

Ngày: 9
Mô tả: Xuất hiện bug phân quyền: user bình thường cũng có thể chỉnh task của admin.
Ảnh hưởng: Tiêu cực – phải tạm dừng các task mới để fix gấp.
Bài học: Các tính năng liên quan đến phân quyền cần test nhiều kịch bản hơn.

Sự kiện 4

Ngày: 11
Mô tả: Stakeholder yêu cầu bổ sung tính năng lọc task theo trạng thái (New – In Progress – Done).
Ảnh hưởng: Tích cực/tiêu cực tùy góc nhìn — phát sinh việc mới, nhưng giá trị sản phẩm tăng.
Bài học: Phản hồi từ Stakeholder luôn giúp cải thiện sản phẩm, nhưng cần đánh giá kỹ mức độ ưu tiên.

Sự kiện 5

Ngày: 13
Mô tả: Kiểm thử toàn bộ phát hiện 2 lỗi giao diện nhỏ (text bị tràn + màu trạng thái sai).
Ảnh hưởng: Tích cực – sửa nhanh, Sprint Review diễn ra suôn sẻ.
Bài học: Regression test trước Sprint Review luôn rất quan trọng.

Bài 4:

Kỹ thuật Retrospective được chọn: Mad – Sad – Glad

Lý do lựa chọn :
Mad – Sad – Glad là kỹ thuật phù hợp nhất khi tinh thần team đang “âm”, stress cao và ít chia sẻ, vì nó tập trung trực tiếp vào cảm xúc thật của từng thành viên. Việc phân loại cảm xúc theo ba nhóm giúp team dám nói ra điều khiến họ bực (Mad), buồn (Sad) và những điểm tích cực nhỏ (Glad) để khơi lại năng lượng tích cực. Kỹ thuật này tạo môi trường an toàn để chia sẻ, giải tỏa cảm xúc ẩn mà team đang kìm nén suốt các Sprint vừa qua. Khi cảm xúc được đưa ra ánh sáng, cả nhóm dễ dàng nhìn thấy gốc rễ gây stress, như workload, quy trình, giao tiếp hoặc bug dồn cuối Sprint. Các kỹ thuật khác như 4Ls hay Sailboat thiên về phân tích công việc và mục tiêu, nhưng không đi sâu vào giải tỏa cảm xúc — điều mà team này đang thật sự thiếu. Vì vậy, Mad – Sad – Glad là lựa chọn tối ưu để kéo lại sự kết nối và tinh thần hợp tác.

Bài 5:

(A) Mục tiêu của buổi Sprint Review

- Xác nhận tính năng Tìm kiếm sản phẩm hoạt động đúng theo yêu cầu.

- Thu thập phản hồi của Stakeholders về tốc độ tìm kiếm, giao diện hiển thị và mức độ dễ sử dụng.

- Kiểm tra xem kết quả tìm kiếm có trả về đúng sản phẩm, đúng phân loại, đúng từ khóa.

- Xác định có cần bổ sung bộ lọc nâng cao hay tối ưu tốc độ cho Sprint sau.

- Đảm bảo tính năng phù hợp với kỳ vọng kinh doanh và hỗ trợ tốt trải nghiệm người dùng trên website.

(B) 1 phút mở đầu cuộc họp – Nội dung mô phỏng

Product Owner (PO):

“Chào mọi người. Trong Sprint này, mục tiêu chính của chúng ta là hoàn thiện tính năng Tìm kiếm sản phẩm, đây là một phần quan trọng giúp khách hàng dễ dàng tìm được sản phẩm họ muốn mua. Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra hoạt động của tính năng và lắng nghe phản hồi từ mọi người để xem có cần cải tiến gì cho Sprint tiếp theo.”

Scrum Master:

“Cảm ơn PO. Nhắc nhanh mọi người: Sprint Review sẽ diễn ra trong khoảng 30 phút, và phần demo sẽ chiếm khoảng 10 phút. Xin mọi người tập trung vào việc xác nhận giá trị sản phẩm và góp ý cho những cải tiến cần thiết. Nếu có câu hỏi, vui lòng đặt sau phần demo để đảm bảo thời lượng đúng kế hoạch.”

Dev Lead:

“Hôm nay team sẽ demo tính năng tìm kiếm theo từ khóa, tìm theo danh mục và một số trường hợp lỗi như không tìm thấy kết quả. Chúng tôi đã chuẩn bị dữ liệu mẫu và sẽ thao tác trực tiếp trên môi trường staging để mọi người thấy được cách tính năng hoạt động trong thực tế.”

(C) Dev demo tính năng – Mô tả chi tiết

- Dev mở giao diện trang chủ của website bán hàng trên môi trường staging.

- Sau đó Dev nhập từ khóa mẫu, ví dụ “Áo thun”, vào thanh Search ở đầu trang và nhấn Enter.

- Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm liên quan cùng các thông tin: tên, giá, hình ảnh và trạng thái còn hàng.

- Dev tiếp tục thử tìm kiếm một từ khóa hẹp hơn như “Áo thun trắng” để chứng minh thuật toán lọc đang hoạt động chính xác.

- Dev chuyển sang tab “Lọc theo danh mục”, chọn “Thời trang nam”, và thực hiện tìm kiếm lại để cho thấy tính năng kết hợp giữa keyword + category.

- Tiếp theo Dev demo tình huống lỗi: nhập từ khóa không tồn tại, ví dụ “123xyz”. Hệ thống hiển thị thông báo “Không tìm thấy sản phẩm phù hợp”, kèm nút gợi ý xem danh mục nổi bật.

- Dev cũng trình bày tốc độ phản hồi mỗi tìm kiếm khoảng dưới 0.5 giây, đáp ứng yêu cầu hiệu năng đã đặt ra trong Sprint.

- Cuối cùng Dev nhấn mạnh rằng kết quả trả về đã được sắp xếp theo độ liên quan (relevance), không phải theo thời gian đăng sản phẩm, và mời Stakeholders đưa phản hồi sau demo.

Bài 6:

(A) Tên Retrospective + Kỹ thuật sử dụng

Retrospective: “4Ls – Learn, Liked, Lacked, Longed For”

Lý do chọn:
4Ls giúp team phản ánh cả mặt tích cực và điểm thiếu sót. Phù hợp khi team vui vẻ nhưng ít góp ý, vì cấu trúc 4Ls buộc mọi người phải nói ra điều còn thiếu (Lacked) và điều mong muốn (Longed For), từ đó dẫn đến các cải tiến cụ thể cho những vấn đề như Daily muộn, spillover và bug báo trễ.

(B) Agenda chi tiết (90 phút)

1. Check-in: Warm-up “Weather Mood” – 10 phút

- Mỗi thành viên chọn trạng thái thời tiết đại diện cho cảm xúc của mình (nắng, nhiều mây, mưa nhỏ…)

- Mục tiêu: mở lòng, kích hoạt chia sẻ.

2. Giới thiệu mục tiêu buổi Retro – 5 phút

- Scrum Master nhắc lại các vấn đề đã xảy ra trong Sprint.

- Nhấn mạnh: mục tiêu là học hỏi, không đổ lỗi.

3. Thu thập ý kiến theo 4Ls – 25 phút

Team viết ý kiến lên sticky note (online/offline):

- Liked – Điều team làm tốt

- Learned – Điều học được trong Sprint

- Lacked – Điều thiếu (process, giao tiếp…)

- Longed For – Điều mọi người mong muốn có (hỗ trợ, công cụ, thời gian…)

4. Nhóm ý tưởng & Bình chọn ưu tiên – 15 phút

- Nhóm các ghi chú giống nhau thành cụm chủ đề

- Mỗi người có 3–5 phiếu để vote các vấn đề cần xử lý nhất

- Thông thường ưu tiên sẽ rơi vào:

  - Daily Scrum trễ

  - 3 task spillover

  - Bug được báo muộn ngày cuối Sprint

  - Ít ý kiến cải tiến

5. Phân tích root-cause (Why–Why / Fishbone) – 20 phút

Áp dụng vào 2–3 vấn đề vote cao nhất:
Ví dụ:

- "Daily Scrum trễ" → Why do we start late? → Why không ai nhắc? → Why chưa thống nhất khung giờ?

- "Bug báo muộn" → Why tester nhận task trễ? → Why dev không gửi build sớm?...

6. Chốt Action Items – 10 phút

- Chọn 5–6 hành động khả thi trong 2 tuần tiếp theo

- Gán người phụ trách + cách đo

7. Check-out: “One word to describe the next Sprint” – 5 phút

- Mỗi người nói một từ: “Năng lượng”, “Chủ động”, “On-time”, …

(C) 5 Action Items cụ thể (Ai – Làm gì – Khi nào – Đo lường thế nào)

1. Action Item 1

Ai: Scrum Master
Làm gì: Chốt khung giờ Daily cố định + nhắc lịch auto trên Slack/Teams
Khi nào: Áp dụng từ ngày đầu Sprint tiếp theo
Đo lường: Tỷ lệ ngày bắt đầu đúng giờ ≥ 85% trong Sprint tới

2. Action Item 2

Ai: Developer Lead
Làm gì: Yêu cầu dev gửi build thử/preview cho QA trước tối ngày thứ 3 và thứ 6 mỗi tuần
Khi nào: Bắt đầu ngay Sprint sau
Đo lường: Số bug được QA phát hiện trước ngày cuối Sprint tăng ≥ 50%

3. Action Item 3

Ai: Designer + Dev
Làm gì: Làm rõ acceptance criteria trước khi Dev bắt đầu task để giảm spillover
Khi nào: Trong Sprint Planning tiếp theo
Đo lường: Số task spillover giảm từ 3 xuống ≤ 1

4. Action Item 4

Ai: Cả team
Làm gì: Áp dụng quy tắc “No silent Daily” – mỗi người phải chia sẻ ít nhất 1 ý kiến
Khi nào: Mọi buổi Daily trong Sprint mới
Đo lường: Scrum Master ghi nhận ≥ 90% thành viên có chia sẻ

5. Action Item 5

Ai: QA Lead
Làm gì: Tạo checklist test nhanh để test sớm giữa Sprint (Smoke test mid-sprint)
Khi nào: Trước ngày thứ 2 của Sprint
Đo lường: Số bug phát hiện trong 3 ngày cuối Sprint giảm ≥ 30%

Bài 7:

| Format | Thời gian đề xuất | Phù hợp khi team… | Ưu điểm | Nhược điểm | Điểm số dễ dẫn dắt (1–5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start – Stop – Continue | 30–45 phút | Team ổn định, muốn cải thiện quy trình rõ ràng | Đơn giản, rõ ràng, tập trung vào hành động | Ít khai thác cảm xúc, khó xử lý team đang căng thẳng | 5 |
| Sailboat | 60–90 phút | Team cần nhìn toàn cảnh: mục tiêu – rủi ro – cản trở | Hình ảnh trực quan, tạo hứng thú, giúp thấy cả big picture | Dễ lan man, mất thời gian khi team đông | 3 |
| Mad – Sad – Glad | 45–60 phút | Team căng thẳng, ít nói, cần giải tỏa cảm xúc | Giúp team nói ra cảm xúc thật, tăng kết nối | Nếu dẫn dắt không tốt dễ thành buổi “xả stress” tiêu cực | 4 |
| 4L (Liked, Learned, Lacked, Longed for) | 60 phút | Team vui vẻ nhưng cần đào sâu vấn đề ẩn | Cân bằng giữa tích cực & cải tiến; buộc phải chia sẻ điều thiếu | Đôi khi ý kiến quá rộng, khó chọn hành động cụ thể | 4 |
| KALM (Keep, Add, More, Less) | 45–60 phút | Team đã ổn định, muốn tối ưu hiệu suất | Tạo hành động rõ ràng để cải thiện quy trình | Thiếu phần cảm xúc, không hợp team đang xung đột | 5 |

Bài 8:

(A) Câu nói đầu tiên để lấy lại không khí
Scrum Master:
“Cả team, Retro hôm nay không phải là nơi để chỉ trích cá nhân. Mục tiêu của chúng ta là nhìn lại hệ thống làm việc, không phải đánh giá con người. Mỗi ý kiến đều có giá trị và tôi mong mọi người tập trung vào vấn đề, không tập trung vào cá nhân. Bây giờ chúng ta hãy reset lại không khí và bắt đầu bằng một hoạt động trung tính.”

(B) Kỹ thuật dùng để tránh đổ lỗi cá nhân
Kỹ thuật: Silent Writing kết hợp Timeline Problem Mapping.

Lý do:

- Giảm tranh cãi trực diện.

- Tách cảm xúc khỏi cuộc thảo luận vì mọi người viết im lặng.

- Tập trung vào dòng thời gian sự kiện thay vì tập trung vào cá nhân.

- Scrum Master gom các ý giống nhau để làm rõ vấn đề quy trình, không gán tên người.

Cách thực hiện:

- Mỗi người viết trong im lặng trong 5 phút câu trả lời cho câu hỏi: “Điều gì trong Sprint dẫn đến chậm trễ hoặc bug?”

- Dán các sticky note lên dòng thời gian từ đầu Sprint đến cuối Sprint.

- Scrum Master gom nhóm các vấn đề xuất hiện nhiều nhất.

- Thảo luận theo nhóm vấn đề, không nhắc tên cá nhân.

(C) Ba câu “thần chú” dùng khi có người đổ lỗi

- “Chúng ta hãy tập trung vào quy trình, không tập trung vào cá nhân.”

- “Hãy mô tả điều này xảy ra trong hệ thống như thế nào, thay vì chỉ ra ai làm sai.”

- “Giả sử không có đúng hay sai ở đây, vậy điều gì trong quy trình khiến chuyện này xảy ra?”

(D) Action Items để xử lý tận gốc văn hóa đổ lỗi

- Dev Lead và Tester Lead
Làm gì: Viết lại Definition of Done chung cho tất cả các task, bao gồm tiêu chí code review, test case và kiểm thử.
Khi nào: Hoàn thành trước Sprint Planning kế tiếp.
Đo lường: Tỷ lệ bug bị mở lại giảm tối thiểu 30% trong Sprint sau.

- Scrum Master
Làm gì: Thêm quy tắc “Nói về vấn đề, không nói về người” vào Working Agreement của team.
Khi nào: Áp dụng từ Sprint tiếp theo.
Đo lường: Không còn tình trạng tranh luận cá nhân trong hai buổi Daily liên tiếp.

- Product Owner
Làm gì: Cam kết không chen ngang hoặc điều hướng cuộc họp khi không đến lượt, đặc biệt trong Retro.
Khi nào: Bắt đầu từ buổi Retro kế tiếp.
Đo lường: Số lần chen ngang trong buổi Retro bằng 0.

- Scrum Master
Làm gì: Đưa quy tắc “Không sử dụng điện thoại trong Retro” vào Working Agreement. Điện thoại để úp xuống bàn hoặc để ra ngoài.
Khi nào: Áp dụng ngay lập tức.
Đo lường: 100% thành viên không sử dụng điện thoại trong hai buổi Retro tiếp theo.

- Dev và Tester
Làm gì: Tổ chức session 30 phút mỗi ngày để review chéo (Dev xem test case, Tester xem logic code).
Khi nào: Trong toàn bộ Sprint tiếp theo.
Đo lường: Bug xuất hiện sớm hơn, không còn dồn vào ngày cuối Sprint.